АДМИНИСТРАЦИЯ

ШИРОКОКАРАМЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 06.02.2025 года № 3-р

**Об образовании паводковой комиссии**

**при администрации Ширококарамышского**

**сельского поселения**

В целях организованного пропуска паводковых вод в текущем году, обеспечения нормальной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности животных, дорог, мостов и других гидротехнических сооружений, выполнения намеченных предпаводковых мероприятий на территории Ширококарамышского муниципального образования:

 1. Образовать паводковую комиссию Ширококарамышского муниципального образования в составе:

 Зайцев М.П. – глава Ширококарамышского муниципального

 образования, председатель комиссии

Власов Д.Г. - Депутат Совета Ширококарамышского МО, заместитель председателя комиссии.

 Ляйфрид А.В. – специалист администрации МО, секретарь

 комиссии.

Ч Л Е Н Ы К О М И С С И И:

 Кущенко А.Ю. – начальник противопожарной службы (по согласованию)

 Зузуля С.Н. – глава КФХ (по согласованию)

 Малуш А.Н. – участковый уполномоченный ОП в составе МО МВД

 РФ «Калининский» (по согласованию)

 Грамкова Е.Н. – руководитель филиала МБОУ СОШ №1 р.п Лысые Горы

 Саратовской области в с. Широкий Карамыш (по согласованию)

 Данилина Л.А. – фельдшер участковой больницы (по согласованию)

 Храбров В.В. - мастер участка электросетей (по согласованию)

Майненгер О.В. – руководитель филиала МБОУ СОШ №2 р.п Лысые Горы Саратовской области в с. Атаевка (по согласованию)

 Антонова Н.И. – руководитель филиала МБОУ СОШ №2 р.п Лысые Горы

 Саратовской области в с. Урицкое (по согласованию)

 Габриелян Г.С. – ИП Габриелян (по согласованию)

 Ластовкин А.Е. – Депутат Совета Ширококарамышского МО (по

 согласованию)

 2. Комиссии в срок до 5 марта 2025 года разработать и утвердить мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод в 2025 году в Ширококарамышском сельском поселении.

Глава Ширококарамышского

муниципального образования М.П. Зайцев

СЛУЖБЫ ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ПО АДМИНИСТРАЦИИ

 ШИРОКОКАРАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Медицинская служба:

Начальник службы – фельдшер участковой больницы Данилина Л.А..

Рабочий телефон – 3-32-32,

Опорный пункт – кабинет «Скорая помощь» - 3-32-99

1. Служба охраны общественного порядка:

Начальник службы – старший участковый уполномоченный ОП в составе МО МВД РФ Калининский

Малуш А.Н.

Рабочий телефон – 3-31-62

Опорный пункт – кабинет участкового.

1. Служба энергетики:

Начальник службы – мастер участка электросетей – Храбров В.В.

Рабочий телефон – 3-31-12

Опорный пункт – здание подстанции.

1. Служба спасения:

Начальник противопожарной службы – Кущенко А.Ю.

Рабочий телефон – 3-33-77.

Опорный пункт – пожарное ДЕПО.

Глава Ширококарамышского

муниципального образования М.П. Зайцев

 У Т В Е Р Ж Д А Ю

 Глава Ширококарамышского

 муниципального образования

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. Зайцев

 06.02.2025 года

П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И Й

по обеспечению пропуска паводковых вод в 2025 году

на территории Ширококарамышского

сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование мероприятий | Срокиисполнения | Ответственныеисполнители |
| 1 | Создать комиссию по обеспечению пропуска паводка 2025 года | 05.03.2025 | М.П. Зайцевглава МО |
| 2. | Откорректировать план действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации паводковых явлений, уточнить состав сил и средств, привлекаемых на противопаводковые мероприятия, с предприятиями, учреждениями, организациями при угрозе и в ходе затопления. | 05.03.2025 | М.П. Зайцев глава МО, руководители учреждений, организаций, предприятий |
| 3 | Подготовить распорядительные документы (о порядке эвакуации людей и скота, охране имущества граждан и т.д.) | 05.03.2025 | М.П. Зайцев глава МО,рук-ли уч-ний, предприятий |
| 4 | Провести необходимые работы по осмотру мостов, плотин, водопропусков под дорожными плотинами и их очистке от снега и посторонних предметов. | 05.03.2025 | Власов Д.Г. депутат Совета Ширококарамышского МО,руководители дорожных предприятий |
| 5 | Уточнить наличие, проверить состояние и провести ремонт всех спасательных транспортных средств, подготовить переходные мосты и переправы, в том числе лодочные. | 05.03.2025 | Власов Д.Г. депутат Совета Ширококарамышского МО |
| 6 | Определить места объезда и подготовить объездные маршруты для автотранспорта на дорогах местного значения, оборудовать указатели. | 05.03.2025 | Власов Д.Г. депутат Совета Ширококарамышского МО |
| 7 | В период прохождения паводка запретить проезд всех видов транспорта по затопленным местам | Весь период паводка | Зайцев М.П.,Малуш А.Н. |
| 8 | Установить на время паводка и ледохода круглосуточные дежурства аварийно-спасательных бригад. | Весь период паводка | Зайцев М.П.глава МО |
| 9 | Выполнить санитарную очистку возможно затопленных территорий | 14.03.2025 | Власов Д.Г. депутат Совета Ширококарамышского МО |
| 10 | Выполнить защиту систем водоснабжения, спланировать обеспечение питьевой водой население и животных, создать запас хлоросодержащих реагентов. | 14.03.2025 | Зайцев М.П.глава МО,рук-ли уч-ний, предприятий |
| 11 | Установить временные водомерные посты и организовать их работу. | По вскрытии рек | Власов Д.Г. депутат Совета Ширококарамышского МО |
| 12 | Обеспечить контроль за паводковой обстановкой в муниципальном образовании на весь период подготовки и прохождения паводка. | Весь период паводка | Зайцев М.П.глава МО |
| 13 | Обеспечить контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения муниципального образования попадающего в район затопления. | Постоянно | Данилина Л.А. |
| 14 | Укрепить опоры линий телефонных, электрических и других сетей и установить систематическое наблюдение за ними на весь период паводка. | До начала паводка | Храбров В.В. |
| 15 | Директорам школ провести мероприятия по безопасности школьников во время весенних каникул. | Март | Грамкова Е.Н.,Антонова Н.И.,Майненгер О.В. |
| 16 | Обеспечить население с. Атаевка запасами продуктов первой необходимости, медикаментами, на весь период паводка | До начала паводка | И.П. Гараевой |
| 17 | Произвести эвакуацию тяжело больных и беременных женщин из с. Атаевка, на весь период паводка | До начала паводка | Зайцев М.П., глава МО |